GCS-Saker

Android 모바일 앱 개발 의뢰 요약

업체 견적 및 제안 요청을 위한 전달용 문서

의뢰 목적 GCS-Saker 서버와 연동되는 Android Native 모바일 앱을 개발합니다. 웹 사이트 개선이 아니라, 현장 송출과 모바일 관제를 위한 별도 앱 개발 의뢰입니다.

| 구분 | 전달 내용 |
| --- | --- |
| 개발 범위 | Android 앱 전체 기획 보완, UI/UX 설계, 앱 개발, 서버 연동, 테스트, 배포 산출물 |
| 주요 사용자 | 현장 송출자, 모바일 관제 사용자, 운영 관리자 |
| 주요 기능 | 로그인, 카메라 송출, 스트림 수신, 지도/GPS, 이벤트/푸시 알림, 운영 상태 확인 |
| 제외 범위 | 웹 대시보드 개선, 백엔드 신규 구축, 서버 인프라 운영, iOS 앱 |
| 협업 방식 | A4AI가 서버/API/테스트 계정/연동 환경을 제공하고 업체가 앱 구현과 검증을 담당 |

# 1. 업체에 맡길 일

Android Native 앱의 화면 흐름과 UI/UX를 설계한다.

Kotlin 기반 Android 앱을 구현한다. Jetpack Compose 사용을 우선 검토한다.

GCS-Saker 서버의 인증, 스트리밍, 이벤트, 지도/위치, 운영 상태 API와 연동한다.

휴대폰 카메라와 마이크를 이용한 WebRTC 송출 기능을 구현한다.

모바일에서 스트림 목록, 선택 스트림, 지도 위치, 이벤트 알림을 확인할 수 있게 한다.

실기기 테스트, 빌드 산출물, 운영 문서, 릴리즈 노트를 납품한다.

# 2. 앱에 들어가야 하는 큰 기능

| 영역 | 설명 |
| --- | --- |
| 계정/권한 | 로그인, 로그아웃, 세션 유지, 역할/그룹 권한 반영 |
| 현장 송출 | 휴대폰 카메라/마이크/GPS를 이용해 서버로 실시간 송출 |
| 모바일 관제 | 스트림 목록, 선택 스트림 재생, 지도 위치, 이벤트 확인 |
| 알림 | 중요 장애나 보안/운영 이벤트를 모바일 푸시로 전달 |
| 운영 설정 | 서버 연결 상태, 시간 동기화 상태, 앱 진단 정보 확인 |

# 3. 업체가 제안서에 포함해야 할 것

| 항목 | 확인 내용 |
| --- | --- |
| 개발 방식 | 기술 스택, 화면 설계 방식, 서버 연동 방식 |
| 일정 | 기획/디자인/개발/테스트/검수 단계별 일정 |
| 인력 | PM, Android 개발자, UI/UX, QA 역할 |
| 테스트 | 실기기 테스트 범위, WebRTC 송출/수신 검증 방식 |
| 산출물 | 소스코드, APK/AAB, 디자인 파일, 테스트 결과, 운영 문서 |
| 유지보수 | 하자 보수 기간, 장애 대응 방식, 추가 개발 단가 |

# 참고 화면 1

현재 GCS-Saker 웹 관제 시스템입니다. Android 앱은 이 화면을 그대로 축소하는 것이 아니라 모바일 사용성에 맞게 별도 설계합니다.

| 메인 대시보드 | CCTV |
| --- | --- |

# 참고 화면 2

이벤트와 운영 설정도 모바일 앱에서 접근 가능한 구조로 재해석합니다.

| 이벤트로그 | 운영설정 |
| --- | --- |

# 4. 납품 기준

| 산출물 | 기준 |
| --- | --- |
| 앱 소스코드 | Android Studio에서 빌드 가능한 전체 프로젝트 |
| 설치 파일 | 테스트용 APK와 배포용 AAB 또는 APK |
| 디자인 산출물 | 주요 화면 디자인, 컴포넌트, 화면 흐름 |
| 테스트 결과 | 실기기 테스트, 로그인, 송출, 수신, 알림, 위치 연동 결과 |
| 운영 문서 | 설치 방법, 환경 설정, 장애 대응, 릴리즈 노트 |

# 5. 중요 조건

비밀번호, 토큰, 서버 비밀값은 앱 코드와 로그에 노출하지 않는다.

카메라, 마이크, 위치 권한은 사용자에게 명확히 안내한다.

스트리밍 연결 실패, 네트워크 끊김, 권한 거부 상황을 화면에서 이해할 수 있게 표시한다.

실제 Android 기기에서 송출과 수신이 되는 것을 검수 기준에 포함한다.

추후 폐쇄망 환경과 자체 STUN/TURN 사용 가능성을 고려한 구조로 설계한다.

한 줄 요약 현 GCS-Saker 서버와 연동되는 Android 앱 전체 개발을 맡기는 건이며, 핵심은 현장 송출, 모바일 관제, 알림, 보안, 실기기 검증입니다.